Приложение 1

к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство и

дорожный комплекс, энергосбережение в Ижморском

муниципальном округе»

Паспорт

муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный комплекс,

энергосбережение в Ижморском муниципальном округе»

на 2017 -2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный комплекс, энергосбережение в Ижморском муниципальном округе»  на 2017 -2022 годы (далее - Программа) |
| Директор муниципальной программы | Заместитель главы по строительству, ЖК и ДХ Ижморского муниципального округа. |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | МКУ «Отдел жизнеобеспечения» Ижморского муниципального округа». |
| Исполнители муниципальной программы | МКУ «Отдел жизнеобеспечения» Ижморского муниципального округа»;  КУМИ Ижморского муниципального округа;  Управление образования Ижморского муниципального округа;  Администрации городского и сельских поселений Ижморского муниципального округа. |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | 1. Модернизация, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ижморского муниципального округа и поддержка ЖКХ  2. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения  3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  4. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по поставке, приемке, разгрузке, хранению, отпуску и погрузке угля  5. Прочие выплаты по обязательствам муниципального округа не отнесенные к другим целевым статьям  6. Субсидия МУП "Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство" Ижморского муниципального округа  7. Содержание МКУ «Отдел жизнеобеспечения»  8. Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики.  9. Мероприятия по качественному улучшению состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования и обеспечение защиты жизни и здоровья граждан  10. Реализация проекта развития городского и сельских поселений Ижморского муниципального округа, основанных на местных инициативах  11. Благоустройство  12. «Чистая вода» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения Ижморского муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами;  Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. |
| Задачи муниципальной программы | - развитие, модернизация систем водоснабжения, водоотведения Ижморского муниципального округа;  - развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ижморского муниципального округа;  - предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;  - повышение энергосбережения и энергоэффективности. |
| Срок реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2017-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы в  2017-2022 годах за счет средств местного и областного бюджета  - 386651,6 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2017 год – 37662,2 тыс. рублей;  2018 год – 82095,3 тыс. рублей;  2019 год – 86472,3 тыс. рублей;  2020 год – 95017,2 тыс. рублей;  2021 год – 82226,0 тыс. рублей.  2022 год – 86940,0 тыс. рублей.  Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учётом возможностей бюджета Ижморского муниципального округа и фактического лимита субсидий из областного бюджета при формировании консолидированного бюджета на соответствующий плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Целевые показатели:  - Снижение темпа износа котельных и систем теплоснабжения до 0,05 % в 2022 году;  - Снижение доли уличных сетей водоснабжения и водоотведения, нуждающейся в замене до 60,0% в 2022 году;  - Снижение кредиторской задолженности, до 0,0%;  - Удельный расход тепловой энергии на снабжение потребителей (в расчете на 1 кв. метр общей площади), до 0,01 Гкал/ м2 в год. |

**2. Характеристика текущего состояния сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей социально-экономического развития Ижморского муниципального округа и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.**

**2.1 Модернизация коммунальной инфраструктуры.**

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью Ижморского муниципального округа, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.

Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Ижморского округа, является приоритетной задачей данной программы.

Несвоевременная модернизация и замена устаревшего оборудования, износившихся инженерных сетей привело к тому, что сейчас ежегодное финансирование в сфере ЖКХ направляется на поддержку работоспособности ЖКХ. В итоге потребность в постоянном финансировании коммунальной инфраструктуры повторяется из года в год. В связи с высокой себестоимостью, связанной с большими потерями энергоресурсов на сетях, коммунальное хозяйство округа является убыточным.

На территории Ижморского муниципального округа 26 котельных общей мощностью 37 Гкал, 160,6 км водопроводных сетей. Протяженность тепловых сетей составляет 23 км.

Анализ функционирования хозяйства Ижморского муниципального округа показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг. Нерациональное использование энергии и воды приводят к потере до 20 % тепловой энергии, 15 % воды. Соответственно это приводит:

-к росту на производство услуг ЖКХ Ижморского муниципального округа, в т. ч. и для населения.

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет округа;

- приводит к ухудшению экологической обстановки, кроме того значительные потери тепловой энергии до 20% происходят при эксплуатации домов, зданий и сооружений.

В муниципальной программе запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 15 % в 2022 году.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

**2.2 Энергосбережении и повышение энергетической эффективности.**

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан. Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установил четкие требования в части эффективного использования энергии и обязал решать данную проблему программным методом.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов на территории Ижморского округа, является одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется 40 - 60% расходной части бюджета округа.

Существенные потери топливно-энергетических ресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования. Причинами этого является повышенный износ энергетического оборудования, сложившийся в результате длительного использования. Высокий уровень износа энергетического оборудования при ежегодном росте потребления энергии требует срочных мер по возмещению выбывающих мощностей.

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, для снижения бюджетных расходов программа энергосбережения округа направлена на приоритетное решение задач энергосбережения в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Решение проблем энергосбережения программным методом обусловлено следующими моментами:

Для обеспечения эффективного использования энергии на территории Ижморского округа необходимо комплексно и системно подходить к решению разных вопросов: финансовых, организационно-методических, кадровых (в том числе подготовки и переподготовки кадров); технических (в том числе организации производства энергосберегающего оборудования и технологий); информационных (в том числе пропаганды, рекламы и автоматизации управления энергосбережением); социально-психологических.

Эффективность организационных и технических энергосберегающих мероприятий, предлагаемых к реализации, обеспечит значительный экономический и социальный эффект.

Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в Ижморском муниципальном округе

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования ресурсов.

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

- рост стоимости энергоресурсов;

- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, автоматизация процессов энергопотребления;

- повышение качества эксплуатации жилищного фонда;

- разработка схем теплоснабжения;

- разработка схем водоснабжения и водоотведения.

**2.3 Компенсация выпадающих доходов организациям коммунального комплекса**

Размер платы для жителей за коммунальные услуги устанавливается Решением Ижморского Совета народных депутатов. Тарифы на тепловую энергию, горячую воду, коммунального водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, осуществляющих свою деятельность в сфере коммунального хозяйства, устанавливает «Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области».

В результате применения государственного регулирования тарифов по предоставлению коммунальных услуг населению (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения) у организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере коммунального хозяйства, возникают выпадающие доходы, за поставленные коммунальные услуги населению.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Ижморского муниципального округа «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Ижморского муниципального округа на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек».

Предоставление субсидий, на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги, позволяет данным организациям стабильно работать. Уровень коммунального обслуживания населения Ижморского округа является одним из важнейших показателей качества жизни населения. Практика показывает, что возникающие проблемы, наиболее эффективно решаются программными методами, поскольку комплексный подход позволяет обеспечить концентрацию финансовых и материальных ресурсов.

Подпрограмма предусматривает решение задач путем финансового обеспечения расходов, связанных с возмещением выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

**3. Инициативное бюджетирование.**

Реализация социально значимых проектов на территории [муниципального образования](https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/) Ижморского округа, путем привлечения граждан и организаций к деятельности [органов местного самоуправления](https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) в решении проблем местного значения с привлечением населения муниципального образования Ижморского округа к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.

**4. Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач программы, прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства**

Основным приоритетом является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения.

Целями муниципальной программы являются:

* обеспечение населения Ижморского муниципального округа качественными жилищно-коммунальными услугами;
* формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры округа;

2. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;

3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

4. Повышение энергосбережения и энергоэффективности;

5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Основные направления энергосбережения

1. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии водоснабжения и водоотведения.

2. Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

3. Разработка и оптимизация схем теплоснабжения Ижморского муниципального округа, оптимальных технических решений реконструкции котельных и тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

4. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии

с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Ижморского муниципального округа при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Ижморского муниципального округа.

5. Основные цели и задачи инициативного бюджетирования:

Достижение цели будет осуществляться путем решения такой задачи как привлечение населения муниципального образования Ижморского округа к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.

**5. Механизм реализации отдельных мероприятий программы**

Муниципальная программа реализуется в рамках подпрограмм и подпрограммных мероприятий.

Реализация подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий подпрограммы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Отбор исполнителей мероприятий подпрограммы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Финансирование программы за счёт средств областного бюджета осуществляется через муниципальных заказчиков в соответствии с утверждёнными ассигнованиями на очередной финансовый год.

Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий подпрограммы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий подпрограммы, проектов договоров, заключаемым государственным заказчиком с исполнителями мероприятий подпрограммы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы конкретными исполнителями с определением объёмов и источников финансирования.

На реализацию мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения, теплоснабжения, ремонту и подготовке объектов к работе в осенне - зимний период выделяются средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета в виде субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

В рамках подпрограммы «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения»:

Для получения субсидии получатель субсидии представляет следующие документы:

* заявка, составленная исходя из месячного объема финансирования с учетом фактически произведенных расходов по предоставлению газа населению (по форме, согласно приложения к порядку утвержденному постановлением администрации Ижморского муниципального округа);
* счет-фактура, подтверждающая фактически произведенные расходы по объему реализации газа населению, выписанная на основании актов выполненных работ.

В рамках подпрограммы «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»:

Для получения субсидии получатель субсидии представляет следующие документы:

* заявка, составленная исходя из месячного объема финансирования с учетом фактически произведенных расходов по предоставлению населению услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
* счет-фактура, подтверждающая фактически произведенные расходы по объему реализации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения населению, выписанная на основании актов выполненных работ.

В рамках подпрограммы «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по поставке, приемке, разгрузке, хранению, отпуску и погрузке угля»:

Для получения субсидии получатель субсидии представляет следующие документы:

* заявка, составленная исходя из месячного объема финансирования с учетом фактически произведенных расходов по предоставлению населению услуги по поставке, приемке, разгрузке, хранению, отпуску и погрузке угля;
* счет-фактура, подтверждающая фактически произведенные расходы по объему реализации угля населению, выписанная на основании актов выполненных работ.

В рамках подпрограммы «Реализация проектов развития городского и сельских поселений Ижморского муниципального округа, основанных на местных инициативах»:

**6. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Ижморского муниципального округа.**

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации мероприятий к 2022 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

* снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
* повышение удовлетворенности населения муниципального образования уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
* утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;
* улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
* снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

**7. «Чистая вода»**

Подпрограмма содержит комплекс целей и задач по созданию условий для достижения гарантированного обеспечения населения Ижморского муниципального округа водой, соответствующей гигиеническим нормативам, в достаточном количестве и охране источников питьевого водоснабжения от загрязнения.

Сохранение и поддержание состояния здоровья населения на уровне, соответствующем критериям цивилизованного общества, является одной из стратегических задач социальной политики. При этом принципиальное значение имеет качество питьевой воды - важнейшее условие сохранения здоровья населения. Вопрос гарантированного обеспечения питьевой водой в необходимых количествах и соответствующего качества по доступной цене для каждого жителя муниципального образования является одним из главных целевых показателей государственной социальной политики, направленной на благополучие населения.

**8. Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

Реализация мероприятий программы осуществляется ее основным исполнителем за счет средств местного бюджета, утвержденного на очередной финансовый год, а также за счет областного и федерального бюджетов

Реализация мероприятий программы будет способствовать:

- повышению качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг населению и прочим потребителям;

- значительному сбережению энергоресурсов;

- обеспечение безопасности здоровья населения;

- улучшение экологической обстановки.

Контроль качества планирования, организации исполнения мероприятий, анализ результатов, а также контроль за исполнением программы осуществляет МКУ «Управление жизнеобеспечения Ижморского муниципального округа».

Информация о перечне подпрограмм муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный комплекс, энергосбережение в Ижморском муниципальном округе» на 2017 – 2022 г. г. с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий) приведена в приложении № 2 к данной Программе.

**9. Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный комплекс, энергосбережение в Ижморском муниципальном округе» на 2017 -2022 г. г.**

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2022 годах за счет средств местного и областного бюджетов– 470413,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год – 37662,2 тыс. рублей;

2018 год – 82095,3 тыс. рублей;

2019 год – 86472,3 тыс. рублей;

2020 год – 95017,2 тыс. рублей;

2021 год – 82226,0 тыс. рублей.

2022 год – 86940,0 тыс. рублей.

- областной бюджет – 53434 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 26767,3 тыс. рублей;

2019 год – 13798,2 тыс. рублей;

2020 год – 6788,5 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 6080,0 тыс. рублей.

- местный бюджет –416979,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 37662,2 тыс. рублей;

2018 год – 55328,0 тыс. рублей;

2019 год – 72674,1 тыс. рублей;

2020 год – 88228,7 тыс. рублей;

2021 год – 82226,0 тыс. рублей.

2022 год – 80860,0 тыс. рублей.

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учётом возможностей бюджета Ижморского муниципального округа и фактического лимита субсидий из областного бюджета при формировании консолидированного бюджета на соответствующий плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы приведена в приложении № 3 к данной Программе.

**10. Сведения о планируемых значениях целевых показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный комплекс, энергосбережение в Ижморском муниципальном округе» на 2017 -2022 г. г.**

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный комплекс, энергосбережение в Ижморском муниципальном округе» на 2017 -2022 г. г. приведены в приложениях № 4, 5 к данной Программе.

Приложение N 2

к постановлению

администрации

Ижморского муниципального округа

**Перечень подпрограмм муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный комплекс, энергосбережение в Ижморском муниципальном округе» на 2017 -2022 г. г. с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий)**

| **Наименование подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия** | | **Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия** | | | **Наименование целевого показателя (индикатора)** | | | **Порядок определения (формула)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ижморского муниципального округа и поддержка ЖКХ».*** | | | | | | | | |
| Цель: Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Ижморского муниципального округа, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.  Развитие теплоснабжения:  - повышение надежности и качества теплоснабжения;  -снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии. Развитие водоснабжения и водоотведения:  -повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в округе;  - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;  - снижение уровня потерь воды;  - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;  - создание условий для устойчивого функционирования и развития объектов коммунального комплекса. | | | | | | | | |
| Задача:  - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Ижморского муниципального округа;  - обеспечение государственной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса.  - развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ижморского муниципального округа. | | | | | | | | |
| 1.1 Мероприятия по капитальному и текущему ремонту котельных и систем теплоснабжения | | Модернизация и замена устаревшего оборудования, износившихся инженерных сетей, текущий и капитальный ремонт котельных и тепловых сетей | | | Снижение темпа износа котельных и систем теплоснабжения | | | 0.02% |
| 1.2 Мероприятия по строительству и реконструкции котельных и систем теплоснабжения | | Монтаж современного экономичного оборудования, планирование и строительство котельных и тепловых сетей | | | Х | | | Х |
| 1.3 Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов систем водоснабжения и водоотведения | | Модернизация и замена устаревшего оборудования, износившихся инженерных сетей, текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | | | Снижение доли уличных сетей водоснабжения и водоотведения, нуждающейся в замене | | | 0,015% |
| 1.4 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения | | Монтаж современного экономичного оборудования, планирование и строительство объектов водоснабжения и водоотведения | | | Х | | | Х |
| 1.5 Мероприятия направленные на погашение кредиторской задолженности | | Погашение кредиторской задолженности по муниципальным контрактам и договорам | | | Снижение кредиторской задолженности | | | % |
| 1.6 Мероприятия направленные на ликвидацию возникших чрезвычайных ситуаций | |  | | |  | | |  |
| 1.7 Мероприятия направленные на поддержку жилищно-коммунального хозяйства | | Приобретение контейнеров ТКО | | |  | | |  |
| ***2. Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения».*** | | | | | | | | |
| Цель:  - компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.  Задача:  - снижение уровня расходов бюджета на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;  - обеспечение доступности коммунальных услуг для массовых слоев населения. | | | | | | | | |
| 2.1 Мероприятия направленные на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | | Финансовое обеспечение расходов, связанных с возмещением выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. | | | Х | | | Х |
| ***3. Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения».*** | | | | | | | | |
| Цель:  - создание условий для работы коммунального хозяйства, в условиях государственного регулирования тарифов по предоставлению коммунальных услуг населению (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения);  - создание условий для финансовой стабильности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства;  - компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.  Задача:  - снижение уровня расходов бюджета на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;  - обеспечение доступности коммунальных услуг для массовых слоев населения; - доведение уровня платежей граждан за предоставляемые коммунальные услуги в целом по всем видам этих услуг в размере 100%. | | | | | | | | |
| 3.1 Мероприятия направленные на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | | Финансовое обеспечение расходов, связанных с возмещением выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | | | Х | | | Х |
| 3.2 Прочие мероприятия в области ЖКХ | |  | | | Х | | | Х |
| ***4. Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по поставке, приемке, разгрузке, хранению, отпуску и погрузке угля».*** | | | | | | | | |
| Цель:  - компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по поставке, приемке, разгрузке, хранению, отпуску и погрузке угля.  Задача:  - снижение уровня расходов бюджета на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;  - обеспечение доступности коммунальных услуг для массовых слоев населения. | | | | | | | | |
| 4.1 Мероприятия направленные на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по поставке, приемке, разгрузке, хранению, отпуску и погрузке угля по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. | | | Финансовое обеспечение расходов, связанных с возмещением выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по поставке, приемке, разгрузке, хранению, отпуску и погрузке угля по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. | | Х | | | Х |
| ***5. Подпрограмма «Прочие выплаты по обязательствам муниципального округа не отнесенные к другим целевым статьям».*** | | | | | | | | |
| Цель:  Выполнение требований по решению Арбитражного суда | | | | | | | | |
| 5.1 Мероприятия направленные на выполнение требований по решению Арбитражного суда. | | Выполнение требований по решению Арбитражного суда | | | Х | | | Х |
| ***6. Подпрограмма «Субсидия МУП "Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство" Ижморского муниципального округа».*** | | | | | | | | |
| Цель:  Финансовое обеспечение (возмещение) затрат фондов МУП для повышения их финансовой устойчивости и платёжеспособности. | | | | | | | | |
| 6.1 Субсидия на возмещение затрат на холодное водоснабжение и водоотведение. | | Предоставление субсидии унитарным предприятиям Ижморского муниципального округа на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на холодное водоснабжение и водоотведение с производством (реализацией) коммунальных услуг. | | | Х | | | Х |
| ***7. Подпрограмма «Содержание МКУ «Отдел жизнеобеспечения»».*** | | | | | | | | |
| Цель:  Устойчивое функционирование МКУ «Отдел жизнеобеспечения Ижморского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 7.1 Мероприятия направленные на материальное и техническое содержание МКУ «Отдел жизнеобеспечения». | | Заработная плата,  услуги связи,  уплата налогов, сборов и иных платежей,  увеличение стоимости материальных запасов. | | | Х | | | Х |
| ***8. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики».*** | | | | | | | | |
| Цель:  - обеспечение режима надежного, бездефицитного энергосбережения развития экономики округа;  - сокращение расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов;  - обеспечение достижения целевых показателей подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ижморского округа к 2020 году. | | | | | | | | |
| Задача:  1. Создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии:  организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;  совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и  повышения энергетической эффективности;  создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;  совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере;  совершенствование правил учета и контроля энергопотребления;  совершенствование системы энергоаудита и мониторинга.  2. Модернизация и внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры и в организациях с участием государства. | | | | | | | | |
| 8.1 Мероприятия направленные на реализацию региональных программ в области повышения энергетической эффективности | | Разработка и оптимизация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ижморского муниципального округа, оптимальных технических решений реконструкции котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей и канализационных, установка приборов учета энергоресурсов | | | Удельный расход тепловой энергии на снабжение потребителей (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | | 0,01 Гкал/ м2  в год |
| 8.2 Мероприятия направленные на повышение тепловой защиты зданий в бюджетных организациях | | Замена старых оконных блоков на новые, утепление зданий | | | Х | | | Х |
| ***9. Подпрограмма «Мероприятия по качественному улучшению состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования и обеспечение защиты жизни и здоровья граждан».*** | | | | | | | | |
| Цель:  Удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории Ижморского городского поселения;  Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, повышение безопасности движения;  Создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения. | | | | | | | | |
| 9.1 Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | | Улучшение состояния автомобильных дорог | | | Х | | | Х |
| ***10. Подпрограмма «Реализация проекта развития городского и сельских поселений Ижморского муниципального округа, основанного на местных инициативах»».*** | | | | | | | | |
| Цель:  Реализация социально значимых проектов на территории Ижморского муниципального округа, путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения | | | | | | | | |
| Цель:  Привлечение населения муниципального образования Ижморского муниципального округа к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов. | | | | | | | | |
| 10.1 Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс-твоя инициатива" | | 1. Мероприятия по ремонту и строительству муниципальных дорог, тротуаров и парковочных карманов. | | | Х | | Х | |
| 2. Мероприятия по ремонту, строительству, благоустройству и модернизации объектов благоустройства. | | |
| 3. Мероприятия по ремонту, строительству и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры. | | |
| 4. Мероприятия по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы | | |
| ***11. Подпрограмма «Благоустройство»*** | | | | | | | | |
| Цель: Реализация социально значимых проектов на территории Ижморского муниципального округа. Благоустройство территорий. | | | | | | | | |
| Задача:  Повышение комфортности условий проживания граждан. | | | | | | | | |
| 11.1 Мероприятия по наружному освещению улиц | | Содержание сетей уличного освещения. Создание благоприятных условий жизни населения | | | Х | Х | | |
| 11.2 Мероприятия по благоустройству в населенных пунктах | | Повышение комфортности условий проживания граждан. | | | Х | Х | | |
| 11.3 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения, прочие расходы | | Организация и содержание мест захоронения, прочие расходы | | | Х | Х | | |
| ***12. Подпрограмма «Чистая вода»*** | | | | | | | | |
| Цель: Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности | | | | | | | | |
| Задача: 1. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.  2. Организация нецентрализованного холодного водоснабжения. | | | | | | | | |
| 12.1 Мероприятия по текущему ремонту водопроводных сетей | Содержание водопроводных сетей. Создание благоприятных условий жизни населения | | | Х | | Х | | |
| 12.2 Мероприятия по текущему ремонту водонапорных скважин | Замена водонапорных скважин и строительство на каждой скважине павильонов для установки оборудования. | | | Х | | Х | | |
| 12.3 Мероприятия по текущему ремонту и приобретению водонапорных насосов | Позволит увеличить мощность, а также обеспечит предприятия, объекты социальной сферы, население поселка качественной питьевой водой. | | | Х | | Х | | |
| 12.4 Мероприятия по текущему ремонту канализационной сети в пгт. Ижморский | Создание благоприятных условий жизни населения | | | Х | | Х | | |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Ижморского муниципального округа

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный комплекс, энергосбережение**

**в Ижморском муниципальном округе» на 2017 -2022 г. г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Источник финансирования** |  | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | 8 |
| **Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и дорожный комплекс, энергосбережение в Ижморском муниципальном округе» на 2017 -2022 г.г.** | **Всего** | **37662,2** | **82095,3** | **86472,3** | **94825,8** | **82226,0** | **86940,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **26767,3** | **13798,2** | **6597,1** | **0,0** | **6080,0** |
| **бюджет округа** | **37662,2** | **55328,0** | **72674,1** | **88228,7** | **82226,0** | **80860,0** |
| **расходы гор. и сельских поселений** | **3089,7** | **2407,2** | **2762,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1. Подпрограмма «Модернизация, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ижморского муниципального округа и поддержка ЖКХ».** | **Всего** | **5233,3** | **17466,8** | **3038,7** | **6201,0** | **3700,0** | **9780,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **14345,0** | **1375,9** | **0,0** | **0,0** | **6080,0** |
| **бюджет округа** | **5233,3** | **3121,8** | **1662,8** | **6201,0** | **3700,0** | **3700,0** |
| **расходы гор. и сельских поселений** | **3089,7** | **2407,2** | **2762,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **1.1 Мероприятия по капитальному и текущему ремонту котельных и систем теплоснабжения** | **Всего** | **3721,0** | **13319,9** | **50,0** | **2400,0** | **1500,0** | **1500,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **12065,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет округа** | **3721,0** | **1254,9** | **50,0** | **2400,0** | **1500,0** | **1500,0** |
| **расходы гор. и сельских поселений** | **867,2** | **1072,0** | **1861,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **А ) Ижморское городское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения (тепловая сеть, котельные 2,3,6,9) | бюджет округа | 3276,0 | 483,1 | 50,0 | 1500,0 | 600,0 | 600,0 |
| Капитальный ремонт котельной № 3 | областной бюджет |  | 12065,0 |  |  |  |  |
| бюджет округа |  | 771,8 |  |  |  |  |
| **Б ) Красноярское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения | бюджет округа | 230,0 |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Текущий ремонт котельной (приобретение колосника, труб, цемента, кирпич, электроды, топочные дверки) | расходы сельских поселений | 333,8 | 416,7 | 701,0 |  |  |  |
| **В ) Постниковское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения | бюджет округа | 115,0 |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Текущий ремонт котельных с. Почитанка, с. Постниково, с. Берикуль (приобретение колосника, труб, цемента, кирпич, электроды, топочные дверки) | расходы сельских поселений | 248,0 | 392,8 | 736,8 |  |  |  |
| **Г ) Святославское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт котельных с. Святославка, с. Новославянка, с. Островка (приобретение колосника, труб, цемента, кирпич, электроды, топочные дверки) | расходы сельских поселений | 91,8 |  |  |  |  |  |
| **Д ) Троицкое сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения | бюджет округа | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт котельных с. Троицкое(приобретение насоса) | расходы сельских поселений | 25,3 |  |  |  |  |  |
| **Е ) Симбирское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения | бюджет округа |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Текущий ремонт котельных с. Симбирка, с. Летяжка (приобретение колосника, труб, цемента, кирпич, электроды, топочные дверки) | расходы сельских поселений | 168,3 | 262,5 | 423,5 |  |  |  |
| **Ж ) Колыонское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт объектов теплоснабжения | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт котельной с. Колыон | расходы сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
| **1.2 Мероприятия по строительству и реконструкции котельных и систем теплоснабжения** | **Всего** |  |  |  |  |  |  |
| **бюджет округа** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3 Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов систем водоснабжения и водоотведения** | **Всего** | **1012,5** | **2346,5** | **1612,8** | **3800,0** | **2200,0** | **2200,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **2280,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет округа** | **1012,5** | **66,5** | **1612,8** | **3800,0** | **2200,0** | **2200,0** |
| **расходы гор. и сельских поселений** | **2222,5** | **1335,2** | **901,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **А ) Ижморское городское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт водопроводных сетей ( обследование резервуара на ст.2-го подьема, замена оборудования химвод.очистки) | бюджет округа | 1012,5 |  | 639,7 | 2800,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Капитальный ремонт скважины в пгт. Ижморский, ул. Дзержинского | областной бюджет |  | 1016,5 |  |  |  |  |
| бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт скважины на станции 1-го подъема в пгт. Ижморский | областной бюджет |  | 1263,5 |  |  |  |  |
| бюджет округа |  | 66,5 |  |  |  |  |
| **Б ) Колыонское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | бюджет округа |  |  | 229,9 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения | расходы сельских поселений | 75,1 |  |  |  |  |  |
| **В ) Красноярское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | бюджет округа |  |  |  | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения(ремонт водопроводных сетей с. Красный Яр, с. Красная Тайга, ремонт водозаборных скважин с. Красный Яр, с.Красная Тайга) | расходы сельских поселений | 1286,7 | 223,6 | 44,1 |  |  |  |
| **Г ) Симбирское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | бюджет округа |  |  |  | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения(ремонт водопроводных сетей с. Симбирка, с. Летяжка, ремонт водозаборных скважин с. Симбирка, с.Летяжка) | расходы сельских поселений | 597,1 | 647,7 | 224,1 |  |  |  |
| **Д ) Святославское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | бюджет округа |  |  | 376,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения | расходы сельских поселений | 91,8 |  |  |  |  |  |
| **Е ) Постниковское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | бюджет округа |  |  |  | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения(ремонт водопроводных сетей с. Постниково, с. Почитанка, ремонт водозаборных скважин с. Постниково, с.Почитанка) | расходы сельских поселений | 146,5 | 463,9 | 633,3 |  |  |  |
| **Ж ) Троицкое сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения | бюджет округа |  |  | 367,2 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения(ремонт водопроводных сетей с. Троицкое, ремонт водозаборных скважин с. Троицкое) | расходы сельских поселений | 25,3 |  |  |  |  |  |
| **1.4 Мероприятия по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.5 Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов водоснабжения и водоотведения (исполнение судебных актов)** | **бюджет округа** | **499,8** | **1475,7** | **0,0** | **1,0** | **0,0** | **0,0** |
| Капитальный ремонт тепловой сети в пгт Ижморский, ул. 50 лет Октября. Контракт № Ф.2016.283361 от 03.10.2016 г. ООО "Надежда Сибири" | бюджет округа | 323,2 |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводных сетей в с. Красный Яр по ул. Юбилейная | бюджет округа | 73,5 |  |  | 1,0 |  |  |
| Демонтаж и монтаж дымовой трубы в котельной № 2, госпошлина по решению суда | бюджет округа | 14,8 |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт резервуара на станции 2-го подъема в пгт Ижморский по ул. Коммунистическая | бюджет округа | 88,3 | 1475,7 |  |  |  |  |
| **1.6 Мероприятия направленные на ликвидацию возникших чрезвычайных ситуаций** | **бюджет округа** | **0,0** | **324,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Приобретение насосов для создания неснижаемого запаса в случае возникновения чрезвычайной ситуации | бюджет округа |  | 324,7 |  |  |  |  |
| **1.7 Мероприятия направленные на поддержку жилищно-коммунального хозяйства** | **всего** | **0,0** | **0,0** | **1375,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **1375,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Приобретение контейнеров ТКО | областной бюджет |  |  | 1375,9 |  |  |  |
| бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| **1.8 Мероприятия направленные на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования** | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **6080,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **6080,0** |
| **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования | областной бюджет |  |  |  |  |  | 6080,0 |
| бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| **2. Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения».** | **бюджет округа** | 1050,0 | 1399,6 | 1171,4 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| Мероприятия направленные на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (субсидии юридическим лицм) | бюджет округа | 1050,0 | 1399,6 | 1171,4 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| **3. Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения водоотведения».** | **бюджет округа** | 10387,3 | 20961,3 | 42840,7 | 36200,0 | 37264,0 | 37500,0 |
| 3.1 Мероприятия направленные на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | бюджет округа | 9618,8 | 18305,6 | 35065,3 | 30000,0 | 30000,0 | 30000,0 |
| 3.2 Мероприятия направленные на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения, водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | бюджет округа | 768,5 | 2655,7 | 7775,4 | 6200,0 | 7264,0 | 7500,0 |
| **4. Подпрограмма «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по поставке, приемке, разгрузке, хранению, отпуску и погрузке угля».** | **бюджет округа** | 16300,3 | 15396,4 | 18123,4 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |
| Мероприятия направленные на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по поставке, приемке, разгрузке, хранению, отпуску и погрузке угля по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. | бюджет округа | 16300,3 | 15396,4 | 18123,4 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |
| **5. Подпрограмма «Прочие выплаты по обязательствам муниципального округа не отнесенные к другим целевым статьям».** | **бюджет округа** | **3604,9** | **11210,2** | **941,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятия направленные на выполнение требований по решению Арбитражного суда (ч/з КУМИ Ижморского округа) (Ижморводстрой, ФХ Ижморводстрой, Кузбассэнергосбыт) | бюджет округа | 3604,9 | 11210,2 | 941,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6. Подпрограмма «Субсидия МУП "Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство" Ижморского муниципального округа».** | **бюджет округа** | **0,0** | **1956,0** | **6200,2** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятия направленные на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения, водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | бюджет округа | 0,0 | 1956,0 | 6200,2 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **7. Подпрограмма «Содержание МКУ «Отдел жизнеобеспечения»** | **бюджет округа** | 1086,4 | 1282,7 | 1734,1 | 14350,0 | 14350,0 | 14350,0 |
| 7.1 Мероприятия направленные на содержание аппарата управления (расходы на выплату персоналу государствыенных (муниципальных) органов | бюджет округа | 1023,3 | 1200,0 | 1609,1 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| 7.2 Мероприятия направленные на содержание аппарата управления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | бюджет округа | 63,1 | 82,7 | 125,0 | 4350,0 | 4350,0 | 4350,0 |
| **8. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики».** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| **8.1 Мероприятия направленные на реализацию региональных программ в области повышения энергетической эффективности** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Разработка схем теплоснабжения Ижморского муниципального округа | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| Разработка схем водоснабжения, водоотведения Ижморского муниципального округа | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов коммерческого учета реализуемой тепловой энергии на котельных Ижморского муниципального округа | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| Проверка достоверности определения сметной стоимости разработки схем теплоснабжения Ижморского муниципального округа | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| Проверка достоверности определения сметной стоимости разработки схем водоснабжения и водоотведения Ижморского муниципального округа | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| **8.2 Мероприятия направленные на повышение тепловой защиты зданий в бюджетных организациях** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| Повышение энергетической эффективности зданий в бюджетных организациях | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет округа |  |  | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| **8.3 Мероприятия направленные на погашение кредиторской задолженности** | **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Погашение кредиторской задолженности по разработке схем теплоснабжения Ижморского муниципального округа пгт.Ижморский) | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| **8.4 Мероприятия направленные на заключение энергосервисных контрактов** | **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Заключение энергосервисного контракта по установке терморегуляторов на отопительных приборах МБОУ «Ижморская СОШ№ 1». | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| Заключение энергосервисного контракта по установке терморегуляторов на отопительных приборах в здании администрации Ижморского муниципального округа | бюджет округа |  |  | 0,0 |  |  |  |
| **9. Подпрограмма «Мероприятия по качественному улучшению состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования и обеспечение защиты жизни и здоровья граждан»** | **Всего** | **0,0** | **12422,3** | **12422,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **12422,3** | **12422,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятия направленные на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования** | **Всего** | **0,0** | **12422,3** | **12422,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **12422,3** | **12422,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Ижморского городского поселения | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 12422,3 | 12422,3 |  |  |  |
| бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| **10. Подпрограмма «Реализация проекта развития городского и сельских поселений Ижморского муниципального округа, основанного на местных инициативах».** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8544,8** | **612,0** | **10,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **6597,1** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1947,7** | **612,0** | **10,0** |
| **10.1 Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс-твоя инициатива"** | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8536,2** | **612,0** | **10,0** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **6597,1** | **0,0** | **0,0** |
| бюджет округа | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1947,7** | **612,0** | **10,0** |
| Мероприятия по ремонту и строительству муниципальных дорог, тротуаров и парковочных карманов. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по ремонту, строительству, благоустройству и модернизации объектов благоустройства. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет округа |  |  |  |  | 612,0 | 10,0 |
| Мероприятия по ремонту, строительству и модернизации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет округа |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по ремонту, строительству и модернизации объектов социальной сферы | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 6788,5 |  |  |
| бюджет округа |  |  |  | 1947,7 |  |  |
| **11. Подпрограмма «Благоустройство».** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7500,0** | **5300,0** | **4300,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7500,0** | **5300,0** | **4300,0** |
| **11.1 Мероприятия направленные на организацию уличного освещения населенных пунктов** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4200,0** | **4000,0** | **3500,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **4200,0** | **4000,0** | **3500,0** |
| Мероприятия по наружному освещению улиц | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет округа |  |  |  | 4200,0 | 4000,0 | 3500,0 |
| **11.2 Мероприятия по благоустройству в населенных пунктах** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3000,0** | **1000,0** | **500,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3000,0** | **1000,0** | **500,0** |
| Благоустройство в населенных пунктах | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет округа |  |  |  | 3000,0 | 1000,0 | 500,0 |
| **11.3 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения, прочие расходы** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| Организация и содержание мест захоронения, прочие расходы | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет округа |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| **12. Подпрограмма «Чистая вода»** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **430,0** | **400,0** | **400,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **430,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **430,0** | **400,0** | **400,0** |
| **12.1 Мероприятия направленные на реализацию программы «Чистая вода»** | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8600,0** | **400,0** | **400,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **430,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **430,0** | **400,0** | **400,0** |
| Текущий ремонт водопроводных сетей | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа |  |  |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| Текущий ремонт водонапорных скважин | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа |  |  |  | 150,0 | 100,0 | 100,0 |
| Текущий ремонт и приобретение водонапорных насосов | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа |  |  |  | 40,0 | 100,0 | 100,0 |
| Текущий ремонт канализационной сети в пгт. Ижморский | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет округа |  |  |  | 40,0 | 100,0 | 100,0 |